Załącznik Nr 8 do SIWZ

U  M  O  W  A    Nr    …………………………. (projekt)

o roboty budowlane

zawarta w dniu ...............................2019 r. w Kobylnicy

pomiędzy Gminą Kobylnica z siedzibą w Kobylnicy przy ulicy Głównej 20, NIP 839-17-19-997 reprezentowaną przez:

Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kobylnica – Izabeli Hubert,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a             .................................................................................................................................................................

mającą siedzibę w  ......................................

działającą na podstawie wpisu do ......................................

reprezentowaną przez:

- ..........................................................................

- ..........................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej w treści umowy PZP w trybie przetargu nieograniczonego 
bez możliwości składania ofert częściowych na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica” (Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2), opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr .... z dnia ….

§ 2

Przedmiot umowy

  - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające 
na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na terenie Gminy Kobylnica” (Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2), w tym:

- Zadanie Nr 1 – roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy 
w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej, obejmujące:

- termomodernizację budynku wraz z robotami towarzyszącymi, w tym:

a1) docieplenie elewacji zachodniej budynku wraz z robotami towarzyszącymi,

a2) wykonanie izolacji cieplnej zewnętrznych ścian podziemia i cokołu od wewnątrz budynku, 
w poziomie piwnic,

a3) ocieplenie stropu nad piwnicą, wykonane od strony pomieszczeń piwnicznych,

a4) wymiana części stolarki otworowej wraz z robotami towarzyszącymi,

- modernizację instalacji c.o.,

- wymianę źródła ciepła na kocioł kondensacyjny wraz z robotami towarzyszącymi,

- wymianę opraw oświetleniowych zewnętrznych na energooszczędne oprawy typu LED,

- przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych 
na energooszczędne oprawy typu LED oraz z wymianą osprzętu,

oraz

- montaż tablicy informacyjnej (wykonanej zgodnie z wytycznymi PRO WP 2014-2020 i dostarczonej przez Zamawiającego),

- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej,

- wykonanie dokumentacji odbiorowej,

- szkolenie pracowników Zamawiającego,

- wykonanie badań termowizyjnych budynku.

- Zadanie Nr 2 – roboty budowlane dot. remontu budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, 
ul. Główna 20 działka nr 315, obejmujące:

- remont pomieszczeń wraz z pracami towarzyszącymi, w tym:

a1) naprawa powierzchni ścian i sufitów po wykonanych robotach sanitarnych i elektrycznych,

a2) malowanie ścian i sufitów wybranych pomieszczeń,

a3) malowanie ościeżnic drzwi wewnętrznych do wybranych pomieszczeń,

a4) wymiana wykładzin w wybranych pomieszczeniach wraz w wymianą i malowaniem progów,

a5) wymiana tynków wewnętrznych w pomieszczeniu wiatrołapu,

a6) naprawa okładzin ścian i wykonanie posadzki oraz montaż kołnierzy ogniochronnych w kotłowni,

- wymiana stolarki wewnętrznej drzwiowej na antywłamaniową do wybranych pomieszczeń,

- wymiana instalacji internetowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu,

oraz

- wykonanie dokumentacji odbiorowej.

Przedmiot umowy nie obejmuje następujących robót, które zostały przewidziane w dokumentacji projektowej, tj.:

- montażu instalacji odnawialnych źródeł energii – instalacja fotowoltaiczna,

- montażu instalacji ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznej,

- montażu instalacji przepięciowej dla zasilenia z ogniw.

  - Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków:

- z budżetu Gminy Kobylnica oraz dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla Zadania nr 1,

- z budżetu Gminy Kobylnica dla Zadania nr 2.

  - Wymagania dotyczące badań termowizyjnych:

- Wykonawca wykona badania w okresie gwarancji podczas pierwszego sezonu zimowego w dniu wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego, bądź ewentualnie ustalonym przez Strony.

- Wykonawca wykona badania termowizyjne budynku zgodnie z procedurą opisaną PN-EN 13187:2001 (Właściwości cieplne budynków - Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - Metoda podczerwieni).

- Z przeprowadzonych badań, Wykonawca sporządzi raport potwierdzający wykonanie robót budowalnych zgodnie z Dokumentacją oraz z Załącznikiem nr 2 Wymagania izolacyjności cieplnej 
i inne wymagania związane z oszczędnością energii Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i ponownego wykonania badań, w celu potwierdzenia ich prawidłowego usunięcia.

  - Wykonawca przed złożeniem zamówienia na materiały budowlane i urządzenia zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym ich typ i kolorystykę. W przypadku zamontowania materiałów i urządzeń nieuzgodnionych z Zamawiającym i ich zakwestionowania przez Zamawiającego  - Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania na własny koszt i ryzyko lub ewentualnie do dokonania innych czynności, które doprowadzają do zastosowania materiałów zakwestionowanych przez Zamawiającego.

- Urządzenia zakupione i zamontowane przez Wykonawcę muszą posiadać instrukcję obsługi 
i użytkowania w języku polskim.

- Wykonawca przedłoży (w formie papierowej i elektronicznej) odrębnie dla Zadania Nr 1 i Zadania Nr 2, 
w terminie do 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty kosztorys ofertowy, jednak nie później niż na 1 dzień przed zawarciem umowy:

- kosztorys ofertowy w odniesieniu do ceny ofertowej, celem uzgodnienia przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od dnia przedłożenia ww. kosztorysu zweryfikuje jego poprawność. Kalkulacja ceny w postaci kosztorysu ofertowego (szczegółowego) jest podstawą do pomniejszenia wynagrodzenia w wyniku zastosowania robót zamiennych, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie.,

- harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony w odniesieniu do kosztorysu ofertowego, zawierający podział zakresu rzeczowego będącego przedmiotem umowy na elementy skończone i harmonogram płatności (zwany dalej Harmonogramem). Przez element skończony rozumie się w szczególności obiekty oraz wyodrębnione ich części ściśle określone. Element taki musi być określony w Harmonogramie, tak aby istniała możliwość jednoznacznej identyfikacji i realizacji zakresu rzeczowego umowy. Do każdego elementu skończonego uwzględnionego w Harmonogramie, będzie przypisana przypadająca na niego część wynagrodzenia Wykonawcy. W celu umożliwienia weryfikacji poprawności określenia wartości każdego z elementów skończonych Wykonawca, przedstawi szczegółowe kalkulacje dla poszczególnych elementów. Harmonogram będzie podstawą do dokonywania rozliczeń z Wykonawcą za wykonane i ukończone kompletne elementy.

Zmiany terminów określonych w Harmonogramie, za wyjątkiem terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, nie wymagają aneksu do umowy, wymagają natomiast zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie.

- Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w ust. 1 powyżej oraz zgodnie z art. 31 PZP 
za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Załącznik Nr 1 do umowy oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP dopuszcza się rozwiązania wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanej dalej „STWiORB” lub równoważne.

- W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy 
z winy Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia, o którym mowa w umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuką budowlaną,

- wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów,

- wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, stanowiącą 
Załącznik Nr 1 do umowy oraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy oraz ofertą złożoną w postępowaniu, o którym mowa w § 1 umowy.

- W sprawach nieuregulowanych umową w zakresie przedmiotu umowy oraz obowiązków Stron zastosowanie mają postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym poprzedzającym zawarcie umowy, zwanej dalej „SIWZ”.

§ 3

Terminy realizacji

- Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień wskazany w ust. 3.

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.06.2020 roku, w tym odpowiednio:

1) Zadanie Nr 1 - roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy 
w Kobylnicy ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej, w terminie do dnia 17.04.2020 roku.

Szkolenia dla pracowników Zamawiającego (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. i) zostaną przeprowadzone 
w terminie do 7 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Badania termowizyjne budynku (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. j) zostaną przeprowadzone w dniu, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1.

2)  Zadanie Nr 1 - roboty budowlane dot. roboty budowlane dot. remontu budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315, w terminie do dnia 30.06.2020 roku.

- Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 
do 5 dni od zawarcia umowy tj. do dnia: ........................ 2019 r.

- Terminy wskazane w umowie mogą, za zgodą Zamawiającego ulec zmianie m.in. w przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

- Każdorazowo inspektor nadzoru potwierdza występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych wpisem do dziennika budowy.

- Zmiana terminu realizacji wymaga pisemnego aneksu do umowy.

§ 4

Osoby uczestniczące w realizacji umowy

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru:

- ……………………… posiadającego uprawnienia Nr …………………. wydane przez …………………………. w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
bez ograniczeń, tel. ……………….., e-mail: …………………….

- …………………….. posiadającego uprawnienia Nr ……………………… wydane przez …………………… w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, tel. ………………, 
e-mail: ……………………..

- …………………….. posiadającego uprawnienia Nr ……………………. wydane przez ……………… w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, tel. ……………….….., e-mail: ………………

- Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane, 
z zastrzeżeniem, iż nie są umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, podobnych, zamiennych lub koniecznych

- Zamawiający dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczające poza przedmiot umowy, 
z uwzględnieniem zmiany rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do umowy, których nie dało się wcześniej przewidzieć, 
a których wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na podwyższenie walorów techniczno - eksploatacyjnych lub obniżenie kosztów realizacji czy eksploatacji obiektu, z zastrzeżeniem iż roboty zamienne nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie mogą prowadzić do pogorszenia jakości wykonanych robót.

- Realizacja robót zamiennych odbywa się na podstawie Protokołu konieczności robót zamiennych sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres robót zamiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne.

- W przypadku, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.

- Decyzje w zakresie robót, o których mowa w ust. 3 podejmuje wyłącznie Zamawiający.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, podobne lub zamienne zrealizowane przed terminem podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Inspektorzy nadzoru nie mają prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy.

- Wykonawca ustanawia:

- .……………………….. posiadający uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem umowy w …………………………..………………………. 
Nr ………………………. wydane przez……………………..., pełniący funkcję kierownika budowy, tel. …………………………

- ……………………..… posiadający uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem umowy w …………………………..………………………. 
Nr ………………………. wydane przez……………………..., pełniący funkcję kierownika robót branży sanitarnej, tel. …………………………

- ……………………..… posiadający uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem umowy w …………………………..………………………. 
Nr ………………………. wydane przez……………………..., pełniący funkcję kierownika robót branży elektrycznej, tel. …………………………

- Przedstawicielem do kontaktów w sprawie umowy jest:

- ze strony Wykonawcy: ……………………………..…………………………………………………….

- ze strony Zamawiającego:

- Alicja Tantała - pokój 24, tel. 59 842 90 70, wew. 254, kom. 601 171 934, 
e-mail: a.tantala@kobylnica.eu

- Andrzej Kaczmarczyk. - pokój 24, tel. 59 842 90 70, wew. 238, kom. 536 421 217, 
e-mail: a.kaczmarczyk@kobylnica.eu

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:

- zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne 
do wykonania robót oraz usunięcia wad,

- pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty,

- ponosić odpowiedzialność za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane 
na placu budowy,

- zapewnić specjalistyczne kierownictwo i montaż dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń,

- zamontować tablicę informacyjną o wym. 80x120 cm (wykonaną zgodnie z wytycznymi RPO WP 2014-2020 i dostarczoną przez Zamawiającego), w miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego tj.:

- po rozpoczęciu robót, na stelażu tymczasowym;

- po wykonaniu robót na ścianie zewnętrznej,

- naprawić zniszczenia lub uszkodzenia i przywrócić do stanu pierwotnego przed zniszczeniem elementów budynku oraz zagospodarowania terenu,

- naprawić zniszczenia lub uszkodzenia i doprowadzić do stanu poprzedniego roboty, ich części bądź urządzeń powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy,

- usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,

- złożyć zdemontowane i nadające do ponownego wbudowania elementy budynku oraz urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- zorganizować, utrzymać i zlikwidować plac budowy,

- zabezpieczyć plac budowy,

- wykonać rozruch urządzeń i instalacji, dostarczając w czasie ich trwania wszystkie części zamienne 
i materiały zużywające się,

- sporządzić dokumentację rozruchową – raport rozruchowy wraz ze wszystkimi koniecznymi protokółami kontrolnymi,

- wykonać schemat instalacji kotła i zamontować w pomieszczeniu kotłowni,

- dokonać prób i badań odpowiednio dla Zadań instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i alarmowej,

- wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (Zadanie Nr 1),

- wykonać operaty odbiorowe odpowiednio dla Zadań, zawierający minimum dokumenty wymienione 
w § 9 ust. 1,

- przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń oraz wprowadzania zmian ustawień (Zadanie Nr 1),

- wykonać badania termowizyjne w okresie gwarancji, podczas pierwszego sezonu zimowego (Zadanie Nr 1),

- zawrzeć i utrzymać w mocy przez cały okres gwarancji umowę z autoryzowaną firmą serwisu gwarancyjnego dostarczonych i zamontowanych urządzeń dot. wykonywania czynności określonych 
w warunkach gwarancji tych urządzeń (w tym między innymi: serwis, przeglądy, konserwacja) dostarczając w okresie gwarancji i w okresie rękojmi wszystkie części zamienne i materiały zużywające się (Zadanie Nr 1). Kopię zawartej umowy należy dostarczyć Zamawiającemu łącznie z dokumentacją odbiorową.

- wykonywać wszelkie inne obowiązki, nałożone na niego zgodnie z zapisami SIWZ.

§ 6

      - Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz przestrzegać wszelkie normy i przepisy BHP i Prawa pracy,

- stosować materiały, techniki wykonawcze, sprzęt, metody diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,

- umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, 
do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót koniecznych, zamiennych, dodatkowych 
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- zgłaszać do inspektora nadzoru gotowość do odbioru danej części robót zanikających lub podlegających zakryciu, poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego,

- informować inspektora nadzoru o terminach rozruchów, badań itp.,

- zgłaszać gotowość do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

- usuwać terminowo wady ujawnione w czasie wykonywania robót lub ujawnione w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji,

- utrzymywać porządek na terenie budowy. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu. Udostępnianie poszczególnych pomieszczeń biurowych do remontu nastąpi zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem. Wszystkie prace głośne powinny być wykonywane poza godzinami pracy Urzędu, a więc w godz. 15:30 - 7:30 i w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy. W dni robocze istniejące instalacje muszą być sprawne w godz. 7:00 - 16:00. Wszelkie wyłączenia energii i alarmu Wykonawca musi wcześniej zgłosić pisemnie Zamawiającemu i uzyskać jego zgodę. Wykonawca na czas prowadzonych prac winien zabezpieczyć wejścia do budynku, pas drogowy i parking.

- zapewnić stały nadzór nad robotami na placu budowy w trakcie wykonywanych robót w osobie kierownika budowy lub kierownika robót,

- zatrudnić (we własnym zakresie lub przez podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności związane z montażem instalacji centralnego ogrzewania i kotła c.o., montażem urządzeń elektrycznych , montażem stolarki, dociepleniem ścian i stropów, malowaniem oraz udokumentować każdorazowo na wezwanie Zamawiającego powyższy fakt,

- niezwłocznie usuwać wyrządzone przez siebie szkody,

- przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego kopie kart gwarancyjnych dla zamontowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia dla których okres gwarancji jest dłuższy niż zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

- na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy,

- wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność,

- za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów.

  - Jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 
pkt 5, zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 
a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

  - Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkową odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe 
i majątkowe wyrządzone w trakcie i w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 7

  - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastosowanych materiałów i urządzeń certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą Branżową, aprobatą techniczną.

  - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane
 do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

  - Badania, o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.

§ 8

Podwykonawcy

  - Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy: …… ……………….……. …………………a podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy: ………………………………………………………………

  - Zmiana podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

  - Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a umowa winna wskazywać dokładne określenie zakresu i ilości robót oraz należnego za ich wykonanie wynagrodzenia.

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

- Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

- niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych 
w ust. 4,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę;

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca lub podwykonawca przedkłada zmieniony projekt umowy 
o podwykonawstwo.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 4 dni przed dniem skierowania podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy lub podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 4 dni kalendarzowych od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

- Wykonawca lub podwykonawca  przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50 000 zł.

- Wykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy, 
z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5-13.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca  jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową, z uwzględnieniem ust. 4 pkt 1.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie ………. Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w jakim zasoby podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

§ 9

Odbiór

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu odpowiednio dla Zadania Nr 1 i Zadnia Nr 2, gotowość do:

      - odbiorów częściowych robót budowlanych, tj. po wykonaniu części robót budowlanych określonych 
w Harmonogramie oraz po wykonaniu niezbędnych badań i prób, potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy, z zastrzeżeniem, że łączna wartość robót w ramach odbiorów częściowych będzie nie mniejsza niż kwota, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1,

      - odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. po:

          - zakończeniu całości przedmiotu umowy, w tym po wykonaniu w ramach Zadania Nr 1 świadectwa charakterystyki energetycznej ,

          - wykonaniu odrębnie dla Zadania Nr 1 i Zadania Nr 2 operatu odbiorowego (w 2 egzemplarzach) obejmującego minimum niżej wymienione  dokumenty:

b1) komplet badań, prób;

b2) aprobaty techniczne, deklaracje zgodności użytych materiałów;

b3) kopie kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń;

b4) opis parametrów technicznych wybudowanej infrastruktury i zamontowanych urządzeń;

b5) schematy wykonanej instalacji, w tym m.in. instalacji o której mowa w § 5 pkt 16;

b6) raport rozruchowy urządzeń wraz ze wszystkimi koniecznymi protokołami i dokumentami, 
o których mowa w § 5 pkt 15;

b7) protokoły z odbiorów częściowych;

b8) protokół z przeprowadzenia szkolenia pracowników (Zadanie Nr 1), o którym mowa w § 5 
pkt 19;

b9) oświadczenie kierownika budowy;

b10) dokumentację powykonawczą - projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

b11) świadectwo charakterystyki energetycznej (Zadanie Nr 1);

b12) kosztorysy powykonawcze z wyszczególnieniem cen jednostkowych wybudowanych urządzeń;

b13) kopię umowy z autoryzowaną firmą serwisu gwarancyjnego (Zadanie Nr 1),

potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

  - Odbiory częściowe (dla obu Zadań) robót budowlanych i odbiory końcowe odrębnie dla Zadania Nr 1 i Zadania Nr 2 nastąpią na podstawie protokołów odbiorów częściowych i końcowych.

  - Odbiory częściowe (dla obu Zadań) nastąpią w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru wykonania części robót w ramach przedmiotu umowy, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i w ust. 2.

  - Odbiory końcowe całego przedmiotu umowy dotyczącego odpowiednio Zadania Nr 1 i Zadania Nr 2  nastąpią w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia całości robót przewidzianych niniejszą umową, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. b), oraz po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt  1 dla Zadania Nr 1 i w  § 2 ust. 1 pkt  2 dla Zadania Nr 2.

  - Z czynności odbiorów przedmiotu umowy będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorach wad.

  - W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: kierownik budowy oraz w zależności od potrzeb kierownicy robót branży sanitarnej i elektrycznej, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a także nadzoru autorskiego.

  - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu 2 dni roboczych od daty spisania protokołu, o którym mowa w ust. 5 i usunąć je w ciągu kolejnych 7 dni. 
Po usunięciu wad sporządzony zostanie stosowny protokół.

  - W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbiorów robót budowlanych (częściowego i końcowego) w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

- W przypadku braku stawienia się przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynności odbiorowe, w tym czynności wyznaczone przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo sporządzenia jednostronnego protokołu, wiążącego dla obu Stron.

- W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru częściowego lub końcowego, pomimo obowiązku wynikającego z ust. 8, Zamawiający sporządzi na tę okoliczność stosowny protokół.

§ 10

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy 
jest wynagrodzenie brutto, które wynosi ……...……………………………..……zł (słownie:……………….…………..…), w tym wartość netto:…………………….………zł i kwota podatku VAT:………….…….………zł., w tym:

- Zadanie Nr 1 – roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy 
w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej  w wysokości: ………… zł (słownie: …………………………………….. zł.../100), w tym wartość netto:…………… zł i podatek VAT ………………….zł,

- Zadanie Nr 2 – roboty budowlane dot. remontu budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, 
ul. Główna 20 działka nr 315 w wysokości: ………… zł (słownie: ……………………………….. zł …/100), w tym wartość netto:…………… zł i podatek VAT ………………….zł.

- Wynagrodzenie obejmuje łączną wartość robót i innych świadczeń, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi oraz jest niezmienne w toku realizacji umowy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji umowy, kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie może być pomniejszone w wyniku zastosowania robót zamiennych, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie lub w przypadku obniżenia stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany umowy. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie określona na podstawie kosztorysu powykonawczego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit b10), uprzednio zweryfikowanego przez Zamawiającego.

- Strony nie dopuszczają możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na podmioty trzecie.

§ 11

Rozliczenie

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi odrębnie dla Zadania Nr i Zadnia Nr 2, zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiającego Harmonogramami, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 2, z uwzględnieniem rozliczenia częściowego, dokonywanego na podstawie faktur po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego oraz rozliczenia końcowego, dokonanego na podstawie faktury końcowej po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zastrzega, że odpowiednio dla Zadnia nr 1 i Zadania Nr 2:

- wartość faktury częściowej nie może być mniejsza niż 25% wynagrodzenia umownego,

- łączna wartość faktur częściowych nie może przekraczać 90% wynagrodzenia umownego.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury obejmującej płatność częściową oraz faktury końcowej, Zamawiającemu pisemnego oświadczenia złożonego przez osobę upoważnioną reprezentującą podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
o zapłacie wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, wraz z oświadczeniem 
o niewnoszeniu żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że podany na fakturze numer rachunku będzie ujęty w wykazie podmiotów prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z każdej faktury w terminie do 30 dni licząc 
od daty jej doręczenia wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 i 3, wskazującymi na prawidłowe rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami - przelewem na konto Wykonawcy.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi przekazać na konto Wykonawcy należną kwotę w terminie, o którym mowa w ust. 4.

- Podstawą wystawienia każdej faktury jest zgłoszenie przez Wykonawcę robót do odbioru, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2.

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (danego Zadania) w wysokości 150,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia następującego po terminach określonych w § 3 ust. 2, odnoszących się do zakończenia wszystkich prac i czynności w ramach danego Zadania, poza wymienionymi w następnym zdaniu.

W przypadku opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia lub badań termowizyjnych, należna będzie kara 
w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w terminach, o których mowa w § 9 i § 13 dot. przystąpienia do usuwania wad
i usterek robót w wysokości 150,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i gwarancyjnym, 
(a także stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady) w wysokości 150,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad tkwiących w przedmiocie umowy,

- za zapłatę przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wykonującym roboty 
w wysokości 2 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 500,00 zł, za każdy nieprzedłożony 
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł, za każdy taki przypadek,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
w wysokości 150,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową w wysokości 5 000,00 zł, za każdy taki przypadek,

- za opóźnienie w dostarczeniu zaktualizowanych dokumentów gwarancyjnych, o których mowa 
w § 14 ust. 10 w wysokości 150,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 200 000,00 zł,

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 6 pkt 11 w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za nierozpoczęcie robót budowlanych z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w terminie do 10 dni roboczych od daty przekazania placu budowy w wysokości 150,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- z tytułu braku przeprowadzenia przez Wykonawcę badań, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 
w wysokości 150,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6, w wysokości 
150,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego na przedłożenie ww. dokumentów.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w przekazaniu placu budowy 
w wysokości 150,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Brak szkody nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych. Kary umowne mogą podlegać łączeniu i sumowaniu.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.

- W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony opierać się będą o przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

Rękojmia i gwarancja

- Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji wynosi:

- 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy 
na stolarkę okienną i drzwiową, przy czym w przypadku gdy termin gwarancji producenta jest dłuższy Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego cesją praw wynikających 
z ww. gwarancji,

- 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot zamówienia 
na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, przy czym w odniesieniu do urządzeń, których termin gwarancji producenta jest dłuższy, Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego, po zakończeniu okresu gwarancji, o którym mowa w niniejszym punkcie - cesją praw wynikających 
z ww. gwarancji.

- Bieg okresu rękojmi dla całego przedmiotu umowy rozpoczyna się:

- w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

- w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 i odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę – w dniu następnym po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 9 ust. 11,

- w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,

- dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

- Okres rękojmi wynosi …………. miesięcy, licząc od daty wystąpienia zdarzeń wskazanych w ust. 3.

- Zamawiający wyznacza przegląd gwarancyjny robót budowlanych przed upływem terminów gwarancji 
(to jest dwa przeglądy gwarancyjne) ustalonych w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływem okresu gwarancji (Protokół odbioru ostatecznego).

- Przegląd gwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.

- Przegląd gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy jednostronnie sporządzony protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

- W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych po przeglądzie gwarancyjnym, pomimo obowiązku wynikającego z ust. 12, Zamawiający sporządzi na tę okoliczność stosowny protokół.

- O terminie przeglądu gwarancyjnego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.

- Za dzień faktycznego odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 17, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu ostatecznego.

- W razie stwierdzenia podczas przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych wad i usterek przed upływem terminów gwarancji, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad, a obowiązek zawarty 
w ust. 13-14 oraz uprawnienie przewidziane w ust. 15 stosuje się odpowiednio.

- Niezależnie od obowiązku usunięcia wad po przeglądzie gwarancyjnym, Wykonawca w całym okresie udzielonej gwarancji i rękojmi zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad i usterek na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego drogą pisemną lub elektroniczną i usunąć je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni.

- O fakcie usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 12, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

- Zamawiający wyznacza termin odbioru, o którym mowa w ust. 13, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci zastępcze usunięcie stwierdzonych wad 
i usterek (z zastrzeżeniem § 14 ust. 14), a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących ich usunięcia. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługują uprawnienia 
z tytułu gwarancji i rękojmi określone w przepisach Kodeksu cywilnego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, uwzględniając możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady.

- Przegląd gwarancyjny celem dokonania odbioru ostatecznego przeprowadzane jest na 2 miesiące przed upływem okresu gwarancji jakości.

- Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości 
w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

- Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Warunkiem zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: …………….zł (słownie: ………………………..…) w formie ……………….

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 16.3 SIWZ.

- Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.

- Kwota, o której mowa w ust. 2 stanowi 5% ceny całkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy tj. wartości brutto wynagrodzenia określonego w umowie.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
oraz z tytułu kar umownych oraz z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. kwotę w wysokości: ………………….. zł (słownie: ………………………………) w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, z uwzględnieniem ust. 11.

- 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: ………….. zł (słownie: ………………………………) zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w ust. 8, jest zwracana nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, 
z uwzględnieniem ust. 11. (odpowiednio na dokonanie zwrotu dokumentu gwarancyjnego), jednakże nie wcześniej niż 14 dni od dnia wezwania do zwrotu.

- W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, Wykonawca który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek w postaci dokumentów gwarancyjnych, zobowiązany jest dostosować okres ich ważności (w tym również) zgodnie z zapisem § 13 ust. 4, 
w celu zapewnienia ciągłości ich obowiązywania oraz dostarczyć je w terminie do 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.

- W razie zaniechania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym ostateczną treść dokumentów gwarancyjnych, także 
w przypadku przedkładanych aktualizacji pod rygorem odmowy zapłaty wynagrodzenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych na wykonanie, 
na usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający powierzy wykonanie zastępcze innemu podmiotowi, ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo potrącić kwoty uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15

1.	W przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy lub stwierdzenia, że roboty budowlane wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sytuacji określonej w § 2 ust. 8, Zamawiający może odmówić zapłaty i odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 10.

- Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następującym przypadku:

gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestał ich wykonywania oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót.

§ 16

Zmiany umowy

- Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.

- Wniosek z propozycją zmiany treści umowy złożony przez jedną ze Stron winien zawierać określenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.

- Zmiana postanowień zawartej umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa między innymi w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:

  - zmiany dotyczą osób wskazanych w § 4 umowy, pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych uprawnień budowlanych, przy czym w przypadku określonym w § 4 ust. 1, 9 i 10 Wykonawca ma bezwzględny obowiązek wyrażenia zgody na zmianę zaproponowaną przez Zamawiającego,

  - zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu umowy:

- w okolicznościach wskazanych w § 3 ust. 4, tj. w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych (np. długotrwałe, obfite opady deszczu, śniegu, gradu, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki i inne), uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin ulega wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i występowania przeszkód spowodowanych tymi warunkami,

- w przypadku zlecenia wykonania robót budowlanych w trybie art. 144 ust. 1 pkt 6 PZP,

- w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej,

- w przypadku wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót,

- w przypadku przedłużających się procesów administracyjnych,

- w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania,

- w przypadku wystąpienia przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają prowadzenia robót,

- w przypadkach, o których mowa w punktach 6 – 8 i 10 poniżej.

  - zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ,

- zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

- zmiany dotyczą wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również technologii wykonywania robót przedstawionych w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego np.: przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy; poprawienia parametrów technicznych 
z zastrzeżeniem, iż roboty zamienne nie mogą powodować wzrostu ceny stanowiącej podstawę do rozliczeń,

- zmiany są spowodowane występowaniem niezainwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony, niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej 
i właściwymi przepisami. W takim przypadku zmieniony może zostać termin wykonania przedmiotu umowy, bądź sposób i zakres wykonania robót na taki, który uwzględnia trudności spowodowane występowaniem obiektów i przeszkód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,

- zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa mających związek z realizacją umowy albo zmianą zasad finansowania i rozliczania umowy przez podmioty trzecie,

- zmiany dotyczą terminów płatności

- zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 PZP.

- Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za zgodnym porozumieniem Stron.

§ 17

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz:

- treść SIWZ,

- treść oferty złożonej przez Wykonawcę

w przetargu, w wyniku którego zawarto umowę.

- Do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest Sąd właściwy 
dla Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

§ 19

Integralną cześć umowy stanowią następujące załączniki:

- Dokumentacja projektowa i STWiORB – Załącznik Nr 1,

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy – Załącznik Nr 2,

- Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania – Załącznik Nr 3

W Y K O N A W C A                                                     Z A M A W I A J Ą C Y