POROZUMIENIE

w sprawie zasad finansowania i realizacji inwestycji pn. Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt w Słupsku

zawarte w dniu ……………………………………..

pomiędzy:

1. Miastem Słupsk, reprezentowanym przez :

Krystynę Danilecką - Wojewódzką - Prezydenta Miasta Słupska,

przy kontrasygnacie Anny Gajdy -Skarbnika Miasta Słupska,

pełniącym funkcję Lidera inwestycji i zwanym dalej „Liderem”,

2. Gminą Słupsk, reprezentowaną przez :

Barbarę Dykier – Wójta Gminy Słupsk,

przy kontrasygnacie Małgorzaty Dąbrowskiej – Skarbnika Gminy Słupsk,

3. Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez :

Jacka Maniszewskiego –Burmistrza Miasta Ustka,

przy kontrasygnacie Ireny Borowieckiej – Skarbnika Miasta Ustka,

4. Gminą Ustka, reprezentowaną przez:

Annę Sobczuk – Jodłowską – Wójta Gminy Ustka,

przy kontrasygnacie Izabeli Braczkowskiej – Skarbnika Gminy Ustka,

5. Gminą Kobylnica, reprezentowaną przez :

Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica,

przy kontrasygnacie Izabeli Hubert - Skarbnika Gminy Kobylnica,

6. Gminą Damnica, reprezentowaną przez :

Andrzeja Kordylasa – Wójta Gminy Damnica

przy kontrasygnacie Joanny Michalskiej – Skarbnika Gminy Damnica,

7. Gminą Smołdzino, reprezentowaną przez:

Arkadiusza Walacha – Wójta Gminy Smołdzino

przy kontrasygnacie Mileny Żydyk - Skarbnika Gminy Smołdzino

zwanymi dalej „Partnerami”

zwanymi łącznie „Stronami”, o następującej treści:

§ 1.

Wstęp

1. Celem niniejszego porozumienia jest ustalenie zasad finansowania i realizacji inwestycji pn. “Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt w Słupsku”.

2. Strony postanawiają, że Miasto Słupsk, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, będzie Liderem inwestycji wskazanej                            w ust. 1., która obejmuje wykonanie robót budowlanych w obiekcie schroniska dla zwierząt zapewniających bezpieczeństwo przebywających w nim osób i zwierząt oraz poprawiających jego funkcjonowanie. Inwestycja składa się z Etapu I - modernizacja nawierzchni boksów dla zwierząt wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz Etapu II – modernizacja wybiegów dla psów.

§ 2.

Przygotowanie i realizacja Inwestycji

1. Realizacja robót budowlanych zostanie powierzona podmiotom zewnętrznym wyłonionym w drodze postępowań przeprowadzonych w oparciu o Ustawę z dnia                  11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (zwanymi dalej : Wykonawcami).

2. Zamówienia, o których mowa w ust.1 udzielone zostaną przez Lidera                                 z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3. Do obowiązków Lidera będzie należało:

- wyłonienie Wykonawców,

- zawarcie umów na roboty,

- nadzór techniczny nad robotami,

- odbiory częściowe i końcowe prac,

- zabezpieczenie środków na realizację inwestycji

- regulowanie płatności z tytułu wykonanych zamówień w ramach środków przeznaczonych na finansowanie zadania,

- przedstawienie Partnerom rozliczenia inwestycji w celu otrzymania od nich częściowej refundacji nakładów poniesionych na inwestycję, proporcjonalnie do udziału Partnera we własności obiektu schroniska.

4. Do obowiązków Partnerów będzie należało:

- współdziałanie z Liderem przy wykonywaniu powierzonych mu zadań,

- ścisła współpraca z Liderem w celu umożliwienia mu prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczenia Inwestycji,

- zabezpieczenie środków w formie dotacji na pokrycie wkładu własnego Inwestycji, proporcjonalnie do udziału Partnera we własności nieruchomości                 z obiektem schroniska,

- przekazanie Liderowi dotacji w formie refundacji części poniesionych przez niego nakładów, po przedstawieniu przez Lidera sprawozdania, którym mowa                w § 3.

5. Partnerom przysługuje prawo do udziału w: naradach roboczych w istotnych kwestiach inwestycji, odbiorach częściowych i odbiorach końcowych robót przez wyznaczonych przez nich przedstawicieli. Lider ma obowiązek zawiadamiania wyznaczonych przedstawicieli drogą mailową lub telefoniczną o terminach narad                 i odbiorów.

6. Realizacja Inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2023.

7. Zestawienie elementów stanowiących koszty inwestycji dotyczącej poprawy funkcjonalności schroniska przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Elementy stanowiące koszty realizacji inwestycji | Szacunkowa wartość [zł] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Etap I- modernizacja nawierzchni boksów dla zwierząt wraz z wykonaniem prac towarzyszących | 350 000,00 |
| 2. | Etap II- modernizacja wybiegów dla psów | 400 000,00 |
| 3. | Razem | 750 000,00 |

8. Rzeczywiste koszty inwestycji, nie większe jednak niż określone w ustępie poprzedzającym zostaną ustalone po przeprowadzeniu wszystkich postępowań                   o udzielenie zamówienia publicznego, zakończeniu i rozliczeniu zadania oraz przedstawione w sprawozdaniu Lidera, o którym mowa w § 3 ust. 3-4.

§ 3.

Finansowanie porozumienia

1. Lider i Partnerzy ustalają podział kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z udziałem poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego we własności obiektu schroniska
z którym Lider ponosi 50 % wydatków, zaś Partnerzy pozostałe 50 % - według
poniższego podziału, stosownego do udziału poszczególnych Partnerów we własności nieruchomości z obiektem schroniska:

- Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica, Gmina Ustka, Miasto Ustka –11 % każdy,

- Gmina Damnica – 5 %,

- Gmina Smołdzino – 1 %.

2. Partnerzy zobowiązują się dokonać zabezpieczenia środków finansowych w roku 2023 w celu zwrotu 50% wszystkich wydatków poniesionych przez Lidera w związku                z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego poprawy funkcjonalności schroniska dla zwierząt. Rozłożenie zwrotu nakładów w kwotach wynikających z procentowego udziału Partnerów w wartości realizowanego zadania inwestycyjnego przedstawia poniższa tabela:

| Partnerzy przedsięwzięcia | Udział procentowy | Wkład własny |
| --- | --- | --- |
| Razem | 100,00% | 750 000,00 zł |
| Lider | 50,00% | 375 000,00 zł |
| Gmina Słupsk | 11,00% | 82 500,00 zł |
| Miasto Ustka | 11,00% | 82 500,00 zł |
| Gmina Ustka | 11,00% | 82 500,00 zł |
| Gmina Kobylnica | 11,00% | 82 500,00 zł |
| Gmina Damnica | 5,00% | 37 500,00 zł |
| Gmina Smołdzino | 1,00% | 7 500,00 zł |

3. Partnerzy zobowiązani są przekazać Liderowi środki tytułem zwrotu poniesionych przez niego nakładów na inwestycję w formie dotacji celowych w związku                                     z realizacją przedsięwzięcia w terminie do 31 sierpnia 2023 r., pod warunkiem zakończenia realizacji inwestycji.

4. Środki, o których mowa w ust. 3 będą przekazywane przez Partnerów na podstawie sprawozdania Lidera, które zostanie przedłożone Partnerom w terminie do 30 lipca 2023 r., pod warunkiem zakończenia realizacji inwestycji.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym zawierać będzie zestawienie wydatków poniesionych przez Lidera na realizację inwestycji wraz                        z wyliczeniem udziału poszczególnych Partnerów w wydatkowanych środkach.                   Do sprawozdania Lider załączy kopie: umów, faktur oraz dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcom.

6. Środki o których mowa w ust. 3 i 4 zostaną przekazane Liderowi przez Partnerów na konto bankowe Lidera nr 86 1140 2118 0000 2175 4200 1275.

7. Lider zobowiązuje się do pisemnego przekazania aktualizacji kosztów realizacji Inwestycji, w terminie 14 dni po podpisaniu ostatniej umowy na realizację przedsięwzięcia mającego na celu poprawę funkcjonalności schroniska dla zwierząt            w Słupsku. Ostateczny podział kosztów inwestycji pomiędzy Partnerów zostanie określony po zakończeniu realizacji inwestycji.

8. Partnerzy zobowiązani są do uiszczenia odsetek ustawowych za opóźnienie
w wypadku nieterminowej spłaty należności określonej w ust. 3 i 4.

§ 4.

Obowiązki i odpowiedzialność Lidera

1. Strony postanawiają, że wszelkie roszczenia w stosunku do wyłonionego Wykonawcy (Wykonawców) wynikające z zawartych umów o roboty budowlane, jak również wszelkich innych umów, zawieranych z związku z realizacją Inwestycji, będą realizowane przez Lidera.

2. W przypadku, gdy w związku z wykonywaniem umowy pomiędzy Liderem                            a wyłonionym przez niego podmiotami okaże się, że Liderowi przysługują                              od Wykonawców roszczenia z tytułu rękojmi, gwarancji, kar umownych lub inne roszczenia wiążące się z obniżeniem wynagrodzenia (w tym odszkodowawcze), Lider będzie zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków prawnych zmierzających                   do wyegzekwowania tych roszczeń od Wykonawcy. Jeżeli roszczenia te będą miały charakter pieniężny i będą wiązały się z zapłatą na rzecz Lidera przez wykonawcę określonej kwoty pieniężnej lub z obniżeniem wynagrodzenia, Lider będzie zobowiązany do proporcjonalnego obniżenia wkładu własnego Partnerów stosownie do procentowych udziałów Partnerów, wskazanych w § 3 ust. 1, jednakże tylko                                  w przypadku wyegzekwowania tych roszczeń i należności od Wykonawcy. Niniejsze postanowienie tworzy po stronie Partnerów roszczenie w stosunku do Lidera o zapłatę kwoty, obliczonej na zasadach określonych powyżej, obniżonej o koszty poniesione przez Lidera w celu dochodzenia tych należności, a nie zrekompensowane przez Wykonawcę, proporcjonalnie do procentowych udziałów Partnerów, wskazanych                  w § 3 ust. 1 .

§ 5.

Zmiany w Porozumieniu

1. Zmiany postanowień Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zgodę na zmianę treści zapisów Porozumienia muszą wyrazić wszyscy Partnerzy i Lider.

3. Porozumienie może być uzupełniane w drodze aneksów. Aneksy muszą być podpisane przez wszystkich Partnerów i Lidera.

§ 6.

Postępowanie w sprawach spornych

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacji Porozumienia Strony będą starały się rozwiązać polubownie.

2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym                                        w ust. 1 Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Miasta Słupska.

§ 7.

Postępowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa krajowego i wspólnotowego.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Porozumienie sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego Partnera i jednym dla Lidera.

2. Postanowienia niniejszego Porozumienia wchodzą w życie z dniem podpisania.

Lider Projektu:							Partnerzy Projektu:

Za Miasto Słupsk							Za Gminę Słupsk

Za Gminę Kobylnica

Za Gminę Miasto Ustka

Za Gminę Damnica

Za Gminę Smołdzino

Za Gminę Ustka